## Slide 1
스마트금융과
실습 프로젝트
커뮤니티 웹사이트 제공

## Slide 2
목 차
프로젝트 목표 및 범위
프로젝트 추진방안
  2-1. 팀 구성
  2-2. WBS + R&R
  2-3. 프로젝트 일정

## Slide 3
프로젝트 목표 및 범위

## Slide 4
1. 배경 및 목적
1. 프로젝트 목표 및 범위
신뢰할 수
있는 정보 부족
현대 사회에서 소통의 중요성을 느끼며 다양한 정보를 공유할 수 있는 커뮤니티 사이트를 개발하고자 함.
정보의 분산
광고 목적으로 작성된 글로 인한 제대로 된
정보를 찾기 어려움
Pain-Point
추진목적
사용자들에게 유익한
정보를 제공하고,
소통할 수 있는 공간을
제공하고자 함.
필요한 정보를 얻기 위한
인터넷 검색의 번거로움

## Slide 5
2. 추진 전략
사용자
중심 설계
커뮤니티
활성화 및
참여유도
커뮤니티
관리 및
모니터링
공지사항 게시판 생성
자유게시판 생성
회원가입
1. 프로젝트 목표 및 범위

## Slide 6
3. 서버구성
1. 프로젝트 목표 및 범위
Main Server
전자정부 프레임 워크 3.9
Maria DB
10.4
Apache Tomcat 8.5
Java 1.8

## Slide 7
프로젝트 추진방안

## Slide 8
1. 팀 구성
2. 프로젝트 추진방안
Login
이찬우/권동운/조하준
Board
이찬우/권동운/조하준

## Slide 9
2. WBS + R&R
2. 프로젝트 추진방안
단계 | 활동 | 업무 | 담당자
설계 | 데이터 설계 | 테이블 정의 | 이찬우/권동운/조하준
 | 화면 설계 | 화면 정의 | 이찬우/권동운/조하준
구현 | 웹 개발 | 회원가입, 로그인 | 이찬우
 |  | 아이디 찾기, 비밀번호 찾기/변경 | 조하준
 |  | 공지사항&자유게시판 목록, 글쓰기 | 권동운
 | 웹 서버 및 DB | MySQL,전자 정부 프레임워크 기반 서버 연동 | DB – 조하준/ 웹 서버 – 권동운
 | 웹 디자인 및 통합 | HTML 및 CSS 활용 디자인 및 프로젝트 통합 | 웹 디자인 – 이찬우
 | 테스트 및 QA | MySQL, 전자 정부 프레임워크 연동 통합 테스트 | 이찬우/권동운/조하준

## Slide 10
3. 프로젝트 일정
2. 프로젝트 추진방안